SIGPRA — Informe semanal

Proyecto Integrador · UDI · II – 2026

| Semana N° | 40 | Fechas | Del 28 de septiembre al 4 de octubre de 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | Rafael Carreño y Alonso Henao |  |  |

# Lo que se hizo esta semana

| # | Actividad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Consolidación del modelo de datos de SIGPRA para PostgreSQL, MongoDB y almacenamiento de archivos: modelo Entidad-Relacion, modelo relacional y diccionario de datos. | Rafael Carreño y Alonso Henao | Completado |
| 2 | Organización de los entregales de base de datos en Base_de_datos_SIGPRA y actualización de enlaces en la documentación y el sitio del proyecto. | Rafael Carreño y Alonso Henao | Completado |
| 3 | Mejora de la navegación de la aplicación: menú agrupado por etapas y accesos a módulos con descripción y resumen para cada rol. | Rafael Carreño y Alonso Henao | Completado |
| 4 | Pruebas de acceso a módulos con los perfiles de coordinador, estudiante, docente asesor y director; publicación de los cambios en main. | Rafael Carreño y Alonso Henao | Completado |
| 5 |  |  |  |
| 6 |  |  |  |

# Pendiente para la próxima semana

| # | Tarea | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Validar la navegacion desde los cuatro perfiles, recoger observaciones y priorizar los siguientes ajustes de la aplicación. | Rafael Carreño y Alonso Henao |
| 2 |  |  |
| 3 |  |  |
| 4 |  |  |

# Dificultades u observaciones

La aplicación se probo con los cuatro perfiles de demostración y no presento errores de ejecución. La persistencia continua siendo local en el navegador.

# Integrantes

Alonso Andrés Henao Roa

Rafael Fabián Carreño Barrera