SIGPRA — Informe semanal

Proyecto Integrador · UDI · II – 2026

| Semana N° | 44 (Sesión 1 - Desarrollo Fullstack y Cloud) | Fechas | Lunes 26 de octubre de 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | Alonso Henao, Jesús Rueda, Rafael Carreño |  |  |

# Lo que se hizo esta semana

| # | Actividad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Implementación del Caso de Uso CU-08 (Solicitud y Registro de Practicante): Construcción del formulario web para que el estudiante formalice su postulación, seleccione la modalidad y cargue los 3 soportes obligatorios en PDF (matrícula, EPS/ARL vigente y paz y salvo) conectados al endpoint /api/requests. | Rafael Carreño | Completado |
| 2 | Desarrollo del panel de evaluación exclusiva para Director de Programa: Implementación de la vista y lógica para emitir dictamen vinculante sobre solicitudes (Aprobado, Devuelto o Rechazado con justificación obligatoria) y configuración de vista de consulta para Coordinador. | Rafael Carreño y Alonso Henao | Completado |
| 3 | Módulo de autorregistro de nuevos estudiantes: Creación del formulario de registro en la pantalla inicial del sistema con endpoint /api/auth/register, validación de campos obligatorios y pruebas exitosas con el usuario de prueba jobixiita@gmail.com. | Rafael Carreño | Completado |
| 4 | Garantía de persistencia total y resiliencia de datos: Configuración del almacenamiento estructurado en data/sigpra-store.json, sincronización bidireccional de datos en caliente y pruebas de persistencia ante reinicios del servidor. | Rafael Carreño | Completado |
| 5 | Contenerización con Docker y despliegue en la nube (PaaS Render): Creación y ajuste de Dockerfile, docker-compose.yml y archivo de configuración declarativo render.yaml. Despliegue exitoso en producción con enlace web público HTTPS (https://sigpra-udi.onrender.com). | Rafael Carreño y Daniel Rueda | Completado |
| 6 | Depuración de la interfaz de usuario: Remoción de códigos técnicos 'CU-XX' de los menús para presentación formal de usuario final e integración del logo corporativo institucional y diseño visual en la pantalla de autenticación. | Alonso Henao y Daniel Rueda | Completado |

# Pendiente para la próxima semana

| # | Tarea | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Actualizar el documento final de la propuesta incorporando formalmente el caso de uso CU-08, diagrama de secuencia y diagrama de casos de uso general. | Alonso Henao |
| 2 | Sustituir los manuales obsoletos de escritorio Java por manuales web actualizados para la SPA y la arquitectura Node.js/PostgreSQL/MongoDB. | Daniel Rueda y Rafael Carreño |
| 3 | Redactar el artículo científico en formato IEEE oficial de dos columnas y elaborar el guión técnico para el video demostrativo. | Alonso Henao y Rafael Carreño |
| 4 | Diseñar el póster académico para la sustentación final y preparar la versión release en el repositorio de GitHub. | Rafael Carreño y Daniel Rueda |

# Dificultades u observaciones

Se logró con éxito el despliegue de SIGPRA en la plataforma PaaS Render con certificado SSL activo y disponibilidad pública 24/7. El flujo completo del CU-08 quedó funcional, garantizando que el estudiante no puede radicar sin soportes y que el Director de Programa emite el dictamen vinculante. La persistencia en el archivo sigpra-store.json asegura la continuidad de los datos en el entorno cloud.

# Integrantes

Jesús Daniel Rueda Castillo

Alonso Andrés Henao Roa

Rafael Fabián Carreño Barrera