SIGPRA — Informe semanal

Proyecto Integrador · UDI · II – 2026

| Semana N° | 44 (Sesión 2 - Cierre Documental, IEEE, Póster y Release) | Fechas | Martes 27 de octubre de 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | Alonso Henao, Jesús Rueda, Rafael Carreño |  |  |

# Lo que se hizo esta semana

| # | Actividad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Actualización integral del Documento Final de Propuesta (17 Puntos): Inclusión formal de RF-08, ficha técnica Astah de CU-08 (11 filas), diagramas de Secuencia, Componentes y Despliegue, nuevo Diagrama de Casos de Uso HD con 8 casos y actualización automática de la tabla de contenido (TOC). | Alonso Henao y Rafael Carreño | Completado |
| 2 | Generación de Manuales de Usuario y Técnico Web: Redacción y generación en Word (.docx) y Markdown (.md) de los manuales actualizados para los 4 roles operativos de la SPA web y manual de arquitectura técnica (Node.js/TypeScript/PostgreSQL/MongoDB/Docker/Render). | Daniel Rueda y Rafael Carreño | Completado |
| 3 | Redacción y corrección de formato del Artículo Científico IEEE: Elaboración del artículo formal (6 páginas, 2 columnas) con corrección técnica de tablas a ancho de columna exacto (5004 dxa), figuras a ancho completo de página (6.8 pulgadas), títulos superiores según norma IEEE y desactivación de marcas de corrección ortográfica. | Alonso Henao y Rafael Carreño | Completado |
| 4 | Elaboración del Guión técnico para el Video Demostrativo (Máximo 5 minutos): Redacción del libreto segundo a segundo (00:00 a 05:00) cubriendo el 100% de los casos de uso, credenciales de acceso, flujos y reportes de autoevaluación institucional. | Alonso Henao | Completado |
| 5 | Diseño y generación del Póster Académico de Sustentación Final: Creación del póster en PowerPoint editable (.pptx) y PDF vectorial para plotter (.pdf) en formato 90×120 cm con logos UDI/GIDSAW, arquitectura desacoplada, métricas técnicas de rendimiento y código QR escaneable hacia la URL de producción. | Daniel Rueda y Rafael Carreño | Completado |
| 6 | Publicación de la Versión Release Oficial en GitHub: Creación y publicación de la etiqueta de versión v1.0.0-release y sincronización completa de la rama main en el repositorio remoto con todos los entregables organizados. | Rafael Carreño | Completado |

# Pendiente para la próxima semana

| # | Tarea | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Grabar el video demostrativo de máximo 5:00 minutos con captura de pantalla y narración de voz siguiendo el guión técnico estructurado. | Todo el equipo |
| 2 | Subir los entregables consolidados y enlaces a la plataforma Google Classroom antes de la fecha límite (domingo 15 de noviembre de 2026, 11:30 pm). | Todo el equipo |
| 3 | Llevar a imprimir el póster académico a tamaño plotter (90 cm × 120 cm) para la sustentación final ante el comité evaluador en la última semana de noviembre. | Todo el equipo |

# Dificultades u observaciones

Se completó al 100% el desarrollo de software, modelado UML, persistencia políglota, despliegue en la nube y la totalidad de los documentos exigidos en la rúbrica institucional (Documento de 17 puntos, Artículo IEEE corregido, Manual de Usuario, Manual Técnico, Guión de Video, Póster en PPTX/PDF y Release v1.0.0 en GitHub). El proyecto se encuentra en estado óptimo y terminado para la entrega en Classroom y la sustentación final.

# Integrantes

Jesús Daniel Rueda Castillo

Alonso Andrés Henao Roa

Rafael Fabián Carreño Barrera