SIGPRA — Informe semanal

Proyecto Integrador · UDI · II – 2026

| Semana N° | 41 | Fechas | Del 5 al 11 de octubre de 2026 |
| --- | --- | --- | --- |
| Elaborado por | Alonso Henao, Jesús Rueda, Rafael Carreño |  |  |

# Lo que se hizo esta semana

| # | Actividad | Responsable | Estado |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Redacción del documento del segundo avance: actualización de requerimientos funcionales, no funcionales y reglas de negocio, revisión de párrafos y de las notas de las imágenes. | Alonso Henao | Completado |
| 2 | Elaboración y anexo de modelos UML al documento y al repositorio: diagrama de secuencias, diagrama de clases, arquitectura por vistas, servicios y capas, y prototipado funcional. | Alonso Henao y Daniel Rueda | Completado |
| 3 | Integración de la API con el patrón MVC, documentación del flujo de las APIs de SIGPRA y alineación de las reglas de negocio con el diccionario de datos. | Rafael Carreño | Completado |
| 4 | Pruebas CRUD sobre PostgreSQL (institución, usuario, convenio y plaza de práctica) con scripts SQL y de ejecución, y registro de la evidencia en la sección 9.4 del documento. | Rafael Carreño | Completado |
| 5 | Implementación del CRUD de programas académicos en la aplicación y corrección de la vigencia de las plazas. | Rafael Carreño | Completado |
| 6 | Sección de CRUD, montaje y scripts en el documento, corrección del numeral 12 duplicado y actualización de la tabla de contenido para la entrega. | Alonso Henao | Completado |

# Pendiente para la próxima semana

| # | Tarea | Responsable |
| --- | --- | --- |
| 1 | Revisar la retroalimentación del docente sobre el segundo avance y ajustar el documento según sus observaciones. | Alonso Henao |
| 2 | Conectar la aplicación a la base de datos PostgreSQL para que la información deje de guardarse solo en el navegador. | Rafael Carreño |
| 3 | Extender el CRUD a los demás módulos de la aplicación. | Rafael Carreño |
| 4 | Actualizar el modelo en Astah con los cambios recientes y depurar del repositorio los archivos de respaldo. | Daniel Rueda |

# Dificultades u observaciones

Las pruebas CRUD se realizaron directamente sobre PostgreSQL; la aplicación todavía guarda los datos de forma local en el navegador.

# Integrantes

Jesús Daniel Rueda Castillo

Alonso Andrés Henao Roa

Rafael Fabián Carreño Barrera